## 项目分解计划书

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目分解表-WEB发布服务器 | | | | | | |
| 模块内容 | web发布模块、SQLite3数据库 | | 负责人 | | 张家铭、胡梦龙 | |
| 完成时间 | 2016/10/19 | | 项目起始时间 | |  | |
| 工作计划 | 名称 | | | | | 预计耗时（天） |
| 1.HTML页面搭建 | | | | | 1 |
| 2.SQLite3数据库设计 | | | | | 1 |
| 3.后台业务处理程序编写 | | | | | 4 |
| 4.采集软件通讯对接测试 | | | | | 1 |
| 5.WIFI模块 | | | | | 0.5 |
| 6.视频采集驱动 | | | | | 0.5 |
| 7.视频采集平台搭建 | | | | | 0.5 |
| 8.视频与WEB对接测试 | | | | | 0.5 |
| 9.综合测试 | | | | | 1 |
| 实施监督 | 胡梦龙 | 策划 | 张家铭 | 总耗时 | | 10天 |
| 模块完成率 |  | 评分 |  | | | |
| PS：各部分负责人根据实际情况填写本表。本表格目的在于细化项目实施过程中的工作内容。提前构思好工作流程，订好时间后交给组长，组长按各组员计划监督完成。  如遇到技术难题无法按规定时间完成计划目标，组长可酌情调配有余力者帮助或分担该模块部分任务，以确保项目按时按量准时完成。避免出现由于某环节卡主，导致整组对接测试无法完成等问题的出现。 | | | | | | |
|
|
|
|